TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PRODUCT BACKLOG

WEBSITE ĐẶT LỊCH KHÁM VÀ XEM KẾT QUẢ Y TẾ

| Công nghệ | ReactJS – NodeJS – PostgreSQL |
| --- | --- |
| Phương pháp | Scrum / Agile |
| Thời gian | 5 tuần (5 Sprints) |
| Nhân sự | 2 thành viên |
| Tổng Story Points | 78 SP |

Mục tiêu: Xây dựng Website hỗ trợ bệnh nhân đặt lịch khám, check-in QR và xem kết quả xét nghiệm / hóa đơn trên điện thoại.

# 1. STORY POINT ESTIMATION

## 1.1. Quy Ước Story Point

| SP | Độ khó | Thời gian dự kiến | Mức độ phức tạp |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 SP | Rất dễ | 2–4 giờ | UI đơn giản / CRUD nhỏ |
| 2 SP | Dễ | 4–8 giờ | Form validation đơn giản |
| 3 SP | Trung bình | 1 ngày | CRUD + business logic |
| 5 SP | Khá khó | 1–2 ngày | API + database + validation |
| 8 SP | Khó | 2–3 ngày | Logic phức tạp / nhiều màn hình |
| 13 SP | Rất khó | 4–5 ngày | Module core hệ thống |

## 1.2. Chi Tiết Story Point Theo Chức Năng (Đã Chuẩn Hoá)

| ID | Chức năng | SP | Priority | Lý do estimate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Đăng ký tài khoản | 5 SP | Must Have | Form UI + validation + API + hash password + DB |
| US-02 | Đăng nhập | 5 SP | Must Have | JWT authentication, login flow, protected route |
| US-03 | Responsive giao diện mobile | 3 SP | Must Have | Responsive layout cho 375px, 768px, desktop |
| US-04 | Xem danh sách bác sĩ | 3 SP | Must Have | API fetch danh sách + filter chuyên khoa |
| US-05 | Chọn ngày khám | 5 SP | Must Have | Calendar component + validation ngày hợp lệ |
| US-06 | Chọn giờ khám | 8 SP | Must Have | Booking slot logic, tránh trùng lịch, validate slot |
| US-07 | Xác nhận đặt lịch | 5 SP | Must Have | Tạo appointment + lưu DB + generate thông tin |
| US-08 | Sinh QR Code | 5 SP | Must Have | Generate QR unique + encode appointment ID |
| US-09 | Scan QR Check-in (+ chống duplicate) | 8 SP | Must Have | Camera scan + verify QR + update trạng thái + chống scan 2 lần |
| US-10 | Dashboard bệnh nhân | 3 SP | Must Have | Hiển thị lịch khám, QR, kết quả |
| US-11 | Bác sĩ nhập kết quả xét nghiệm | 8 SP | Must Have | Form nhập dữ liệu + DB + notify bệnh nhân |
| US-12 | Bệnh nhân xem kết quả xét nghiệm | 5 SP | Must Have | API + UI + chỉ xem dữ liệu của mình |
| US-13 | Download PDF kết quả | 5 SP | Should Have | PDF generation + download + mobile support |
| US-14 | Xem hóa đơn | 3 SP | Must Have | CRUD dữ liệu hóa đơn |
| US-15 | Download PDF hóa đơn | 3 SP | Should Have | Export PDF đơn giản |
| US-16 | Hủy lịch khám | 3 SP | Must Have | Update appointment status + validation 24h |
| US-17 | Phân quyền Admin / Bác sĩ / Bệnh nhân | 5 SP | Must Have | Route protection + role-based access control |
| US-18 | Notification trạng thái | 2 SP | Could Have | Hiển thị trạng thái booking/result |
| US-19 | Testing hệ thống | 5 SP | Must Have | Test API + UI + fix bug |
| US-20 | Deploy hệ thống | 3 SP | Must Have | Build frontend + deploy backend + DB online |
| TỔNG CỘNG |  | 78 SP |  |  |

# 2. DEFINITION OF DONE (DoD)

Một User Story được coi là HOÀN THÀNH khi đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:

| # | Tiêu chí Definition of Done |
| --- | --- |
| 1 | Code đã được review bởi thành viên còn lại trong nhóm. |
| 2 | Unit test / manual test đã pass với các AC đã định nghĩa. |
| 3 | Không có bug blocker hoặc critical bug chưa xử lý. |
| 4 | Code đã được merge vào nhánh main/develop. |
| 5 | API trả về đúng response theo spec đã thống nhất. |
| 6 | UI hiển thị đúng trên Chrome mobile (375px) và desktop. |
| 7 | Dữ liệu được lưu/đọc đúng từ PostgreSQL. |
| 8 | (Sprint 5) Tính năng đã hoạt động trên môi trường deploy (staging/production). |

# 3. MỤC TIÊU MVP & PHÂN TÍCH YÊU CẦU

## 3.1. Phân Tích Yêu Cầu

Hệ thống là Appointment Booking + Patient Portal, KHÔNG phải:

- Hệ thống quản lý bệnh viện lớn (HIS/ERP)

- AI y tế / Multi-hospital

- Thanh toán online

## 3.2. Ba Luồng Chức Năng Chính (MVP)

| Luồng | Mô tả | US liên quan |
| --- | --- | --- |
| Luồng 1 | Đặt lịch khám: Đăng ký → Đăng nhập → Chọn bác sĩ → Chọn ngày → Chọn giờ → Xác nhận | US-01, US-02, US-04, US-05, US-06, US-07 |
| Luồng 2 | QR Check-in: Sinh QR → Bệnh nhân mở QR → Tiếp tân quét → Check-in thành công (chống duplicate) | US-08, US-09 |
| Luồng 3 | Xem kết quả: Bác sĩ nhập → Bệnh nhân xem kết quả và hóa đơn → Download PDF | US-11, US-12, US-13, US-14, US-15 |

# 4. PRODUCT BACKLOG CHI TIẾT

## EPIC 1 – AUTHENTICATION

US-01 – Đăng ký tài khoản

| Epic | Authentication | Priority | Must Have |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Story Point | 5 SP | Độ khó |  | Khá khó |

📖 User Story:

Là bệnh nhân, tôi muốn đăng ký tài khoản để có thể đặt lịch khám và theo dõi kết quả y tế mà không cần đến trực tiếp.

✅ Acceptance Criteria:

- Form gồm đủ 4 trường: họ tên, email, số điện thoại, mật khẩu.

- Email không được trùng với tài khoản đã tồn tại trong hệ thống.

- Password tối thiểu 8 ký tự; hiển thị lỗi rõ nếu không đủ điều kiện.

- Đăng ký thành công → tự động chuyển sang trang đăng nhập.

- Mật khẩu được hash (bcrypt) trước khi lưu vào database.

- Hiển thị thông báo validation ngay dưới field khi nhập sai.

US-02 – Đăng nhập hệ thống

| Epic | Authentication | Priority | Must Have |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Point | 5 SP | Độ khó | Khá khó |

📖 User Story:

Là bệnh nhân, tôi muốn đăng nhập bằng email và mật khẩu để truy cập hệ thống đặt lịch và xem kết quả khám của mình.

✅ Acceptance Criteria:

- Đăng nhập bằng email/password hợp lệ.

- JWT token được tạo và lưu vào localStorage/cookie khi login thành công.

- Sai email hoặc password → hiển thị thông báo lỗi rõ ràng.

- Logout xóa JWT token, redirect về trang đăng nhập.

- Protected route: chuyển hướng về login nếu chưa đăng nhập.

US-03 – Responsive giao diện mobile

| Epic | Authentication | Priority | Must Have |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Point | 3 SP | Độ khó | Trung bình |

📖 User Story:

Là bệnh nhân, tôi muốn sử dụng website trên điện thoại dễ dàng để đặt lịch mọi lúc mọi nơi.

✅ Acceptance Criteria:

- Website hiển thị đúng trên màn hình 375px (iPhone SE).

- Website hiển thị đúng trên màn hình 768px (iPad).

- Button có kích thước tối thiểu 44x44px để dễ thao tác trên mobile.

- Font chữ tối thiểu 14px, dễ đọc trên màn hình nhỏ.

- Không có horizontal scroll trên màn hình điện thoại.

## EPIC 2 – ĐẶT LỊCH KHÁM

US-04 – Xem danh sách bác sĩ

| Epic | Đặt lịch | Priority | Must Have |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Point | 3 SP | Độ khó | Trung bình |

📖 User Story:

Là bệnh nhân, tôi muốn xem danh sách bác sĩ để lựa chọn người phù hợp với nhu cầu khám bệnh của mình.

✅ Acceptance Criteria:

- Hiển thị tên bác sĩ, chuyên khoa, và ảnh đại diện.

- Có chức năng filter theo chuyên khoa.

- Hiển thị lịch làm việc của từng bác sĩ.

- API trả về danh sách trong vòng 2 giây.

US-05 – Chọn ngày khám

| Epic | Đặt lịch | Priority | Must Have |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Point | 5 SP | Độ khó | Khá khó |

📖 User Story:

Là bệnh nhân, tôi muốn chọn ngày khám phù hợp để sắp xếp lịch cá nhân.

✅ Acceptance Criteria:

- Hiển thị dạng calendar; không cho chọn ngày trong quá khứ.

- Hiển thị visual khác biệt giữa ngày còn slot và ngày đã đầy.

- Calendar responsive, thao tác được trên mobile.

- Validate phía server: không cho đặt ngày không hợp lệ dù bypass UI.

US-06 – Chọn giờ khám

| Epic | Đặt lịch | Priority | Must Have |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Point | 8 SP | Độ khó | Khó |

📖 User Story:

Là bệnh nhân, tôi muốn chọn giờ khám cụ thể để không bị trùng lịch với người khác.

✅ Acceptance Criteria:

- Hiển thị danh sách slot giờ cho ngày đã chọn.

- Slot đã được đặt hiển thị disabled, không thể chọn.

- Không cho phép 2 bệnh nhân đặt cùng slot (race condition được xử lý phía server).

- Slot được làm mới real-time hoặc khi reload trang.

US-07 – Xác nhận đặt lịch

| Epic | Đặt lịch | Priority | Must Have |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Point | 5 SP | Độ khó | Khá khó |

📖 User Story:

Là bệnh nhân, tôi muốn xác nhận lịch khám sau khi chọn xong để hệ thống lưu lại thông tin.

✅ Acceptance Criteria:

- Hiển thị màn hình xác nhận gồm: bác sĩ, ngày, giờ, chuyên khoa.

- Appointment được tạo trong DB với status = "confirmed".

- Tự động sinh QR code sau khi xác nhận thành công.

- Hiển thị thông báo đặt lịch thành công.

US-16 – Hủy lịch khám

| Epic | Đặt lịch | Priority | Must Have |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Point | 3 SP | Độ khó | Trung bình |

📖 User Story:

Là bệnh nhân, tôi muốn hủy lịch khám khi có việc bận để slot đó được giải phóng cho người khác.

✅ Acceptance Criteria:

- Chỉ cho hủy nếu còn hơn 24 giờ trước giờ khám.

- Hiển thị dialog xác nhận trước khi hủy.

- Appointment status được cập nhật thành "cancelled" trong DB.

- Slot được giải phóng cho người khác đặt lại.

## EPIC 3 – QR CHECK-IN

US-08 – Sinh QR Code

| Epic | QR Check-in | Priority | Must Have |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Point | 5 SP | Độ khó | Khá khó |

📖 User Story:

Là hệ thống, tôi cần tạo QR code duy nhất cho mỗi lịch khám để bệnh nhân dùng check-in tại quầy.

✅ Acceptance Criteria:

- Mỗi appointment_id chỉ có 1 QR duy nhất.

- QR chứa appointment ID được mã hóa (không plain text).

- QR được hiển thị trên dashboard bệnh nhân và có thể zoom.

- QR được lưu trong database.

US-09 – Scan QR Check-in & Chống Duplicate

| Epic | QR Check-in | Priority | Must Have |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Point | 8 SP | Độ khó | Khó |

📖 User Story:

Là tiếp tân, tôi muốn quét QR code để xác nhận bệnh nhân đã đến và cập nhật trạng thái check-in.

✅ Acceptance Criteria:

- Giao diện scan QR sử dụng camera thiết bị.

- Verify QR hợp lệ và chưa hết hạn.

- Cập nhật appointment status = "checked-in" trong DB.

- QR chỉ sử dụng được 1 lần; lần 2 hiển thị lỗi "Đã check-in rồi".

- QR tự động hết hạn sau thời điểm khám.

US-10 – Dashboard bệnh nhân

| Epic | QR Check-in | Priority | Must Have |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Story Point | 3 SP | Độ khó | Trung bình | Người thực hiện |

📖 User Story:

Là bệnh nhân, tôi muốn xem dashboard tổng quan để theo dõi lịch sắp tới, QR check-in và kết quả mới nhất.

✅ Acceptance Criteria:

- Hiển thị danh sách lịch khám sắp tới với trạng thái.

- Hiển thị QR code của lịch khám gần nhất.

- Hiển thị thông báo kết quả xét nghiệm mới (nếu có).

- Responsive mobile.

## EPIC 4 – KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

US-11 – Bác sĩ nhập kết quả xét nghiệm

| Epic | Kết quả | Priority | Must Have |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Point | 8 SP | Độ khó | Khó |

📖 User Story:

Là bác sĩ, tôi muốn nhập kết quả xét nghiệm cho bệnh nhân sau buổi khám để bệnh nhân có thể xem trực tuyến.

✅ Acceptance Criteria:

- Bác sĩ đăng nhập với role "doctor" mới truy cập được form nhập.

- Form nhập gồm: chẩn đoán, kết quả từng chỉ số, kết luận.

- Dữ liệu được lưu vào database và gắn với appointment_id.

- Bệnh nhân nhận notification khi có kết quả mới.

US-12 – Bệnh nhân xem kết quả xét nghiệm

| Epic | Kết quả | Priority | Must Have |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Point | 5 SP | Độ khó | Khá khó |

📖 User Story:

Là bệnh nhân, tôi muốn xem kết quả xét nghiệm trên điện thoại để không cần đến bệnh viện lấy giấy.

✅ Acceptance Criteria:

- Hiển thị danh sách kết quả theo từng lần khám.

- Chỉ hiển thị dữ liệu của bệnh nhân đang đăng nhập (bảo mật row-level).

- Hiển thị từng chỉ số, kết quả và kết luận bác sĩ.

- Responsive mobile.

US-13 – Download PDF kết quả

| Epic | Kết quả | Priority | Should Have |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Point | 5 SP | Độ khó | Khá khó |

📖 User Story:

Là bệnh nhân, tôi muốn tải PDF kết quả xét nghiệm để lưu trữ hoặc chia sẻ với bác sĩ khác.

✅ Acceptance Criteria:

- Nút "Tải PDF" hiển thị trên trang chi tiết kết quả.

- PDF bao gồm: tên bệnh nhân, ngày khám, chỉ số, kết luận.

- File tải được trên cả điện thoại và desktop.

- PDF được generate phía server (không phải client-side print).

## EPIC 5 – HÓA ĐƠN

US-14 – Xem hóa đơn

| Epic | Hóa đơn | Priority | Must Have |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Point | 3 SP | Độ khó | Trung bình |

📖 User Story:

Là bệnh nhân, tôi muốn xem hóa đơn khám bệnh để biết chi phí và theo dõi lịch sử thanh toán.

✅ Acceptance Criteria:

- Hiển thị danh sách hóa đơn theo từng lần khám.

- Hiển thị chi tiết: dịch vụ, đơn giá, tổng tiền.

- Responsive mobile.

US-15 – Download hóa đơn PDF

| Epic | Hóa đơn | Priority | Should Have |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Point | 3 SP | Độ khó | Trung bình |

📖 User Story:

Là bệnh nhân, tôi muốn tải hóa đơn dạng PDF để lưu trữ hoặc thanh toán bảo hiểm.

✅ Acceptance Criteria:

- Nút "Tải PDF" trên trang hóa đơn.

- PDF bao gồm: tên bệnh nhân, ngày, dịch vụ, tổng tiền.

- Tải được trên điện thoại.

## EPIC 6 – PHÂN QUYỀN & BẢO MẬT

US-17 – Phân quyền Admin / Bác sĩ / Bệnh nhân

| Epic | Phân quyền | Priority | Must Have |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Point | 5 SP | Độ khó | Khá khó |

📖 User Story:

Là hệ thống, tôi cần phân quyền rõ ràng giữa các vai trò để bảo vệ dữ liệu và đảm bảo mỗi người chỉ thấy những gì thuộc về họ.

✅ Acceptance Criteria:

- Có 3 role: admin, doctor, patient.

- Route protection: truy cập sai role → 403 Forbidden.

- Bệnh nhân chỉ xem được dữ liệu của mình.

- Bác sĩ chỉ xem và nhập kết quả cho bệnh nhân của mình.

- Admin có quyền quản lý toàn bộ hệ thống.

## EPIC 7 – TESTING & DEPLOY

US-18 – Notification trạng thái

| Epic | Testing & Deploy | Priority | Could Have |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Point | 2 SP | Độ khó | Dễ |

📖 User Story:

Là bệnh nhân, tôi muốn nhận thông báo khi có thay đổi trạng thái lịch khám hoặc kết quả mới.

✅ Acceptance Criteria:

- Hiển thị toast/notification khi đặt lịch thành công.

- Hiển thị thông báo khi có kết quả xét nghiệm mới.

- Notification hiển thị rõ trên mobile.

US-19 – Testing hệ thống

| Epic | Testing & Deploy | Priority | Must Have |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Point | 5 SP | Độ khó | Khá khó |

📖 User Story:

Là nhóm phát triển, tôi muốn kiểm thử toàn bộ hệ thống trước khi demo để đảm bảo không có lỗi nghiêm trọng.

✅ Acceptance Criteria:

- Test đầy đủ 3 luồng chính: đặt lịch, QR check-in, xem kết quả.

- Test trên Chrome mobile (375px) và desktop.

- Tất cả API trả về đúng status code và response format.

- Không có bug blocker hoặc critical bug.

- Ghi lại test cases và kết quả kiểm thử.

US-20 – Deploy hệ thống

| Epic | Testing & Deploy | Priority | Must Have |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Point | 3 SP | Độ khó | Trung bình |

📖 User Story:

Là nhóm phát triển, tôi muốn deploy hệ thống lên môi trường online để demo được với giảng viên.

✅ Acceptance Criteria:

- Frontend được build và deploy (Vercel / Netlify).

- Backend được deploy (Railway / Render / VPS).

- Database PostgreSQL online và kết nối được.

- Domain/URL hoạt động ổn định trong ngày demo.

# 5. KẾ HOẠCH 5 SPRINT

| Sprint | Mục tiêu chính | Thành viên 1 (Frontend) | Thành viên 2 (Backend) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 13 SP | Setup + Authentication | Setup ReactJS, UI Login/Register, Responsive layout | Setup NodeJS + PostgreSQL, API authentication, JWT |
| Sprint 2 18 SP | Đặt lịch khám | UI booking, Calendar UI, Doctor list UI | Appointment API, Slot validation, Booking logic |
| Sprint 3 16 SP | QR Check-in | QR display UI, Camera scan UI, Dashboard | QR generate, QR verify, Check-in API, RBAC |
| Sprint 4 16 SP | Kết quả & Hóa đơn | UI kết quả, UI hóa đơn, PDF download UI | Result API, Invoice API, PDF export (server-side) |
| Sprint 5 15 SP | Responsive + Test + Deploy | Responsive toàn hệ thống, Fix UI, Test UI | Testing backend, Fix bug, Deploy hệ thống |
| TỔNG CỘNG |  | 78 Story Points |  |

# 6. PHÂN CHIA NHÂN SỰ

| Thành viên 1 – Frontend | Thành viên 2 – Backend |
| --- | --- |
| - ReactJS components & pages - UI/UX design & Responsive mobile - Calendar & Booking UI - QR display & Camera scan UI - Dashboard & kết quả UI - PDF download UI - Testing UI | - NodeJS + Express API server - PostgreSQL database design - JWT Authentication & RBAC - Booking & slot validation logic - QR generate & verify - PDF export (server-side) - Deploy hệ thống |